NOXERTEZ

Guia Exhaustiva de Migracion

Python + SQLite + Flask

↓

SahtoutCMS + MySQL + Apache (XAMPP)

Modulo a modulo  •  Fase a fase  •  Sin perderse

FASE 0  —  Instalacion: XAMPP + MySQL + SahtoutCMS + n8n

FASE 1  —  Base de datos: migrar SQLite a MySQL

FASE 2A —  API PHP (nucleo + gestion + logica)

FASE 2B —  Paginas del CMS (catalogo, stock, pedidos)

FASE 2C —  Paginas del CMS (clientes, envios, ventas)

FASE 2D —  Paginas del CMS (influencers, herramientas)

FASE 3  —  n8n conectado a MySQL (flujos actualizados)

FASE 4  —  Asistente de voz integrado en el CMS

FASE 5  —  App de escritorio Tkinter apuntando a MySQL

FASE 6  —  WhatsApp Business (cuando este listo)

# Mapa general del proyecto

Antes de empezar, este es el panorama completo. Cada fase es independiente: puedes hacerla en una sesion distinta sin perder el hilo. Al final de cada fase el programa sigue funcionando.

| Fase | Que se hace | Modulos afectados | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| F-0 | Instalacion base | — | XAMPP, MySQL, SahtoutCMS y n8n funcionando en Windows 10 |
| F-1 | Migrar base de datos | catalogo.db | Todas las tablas SQLite convertidas a MySQL. Datos importados. |
| F-2A | API PHP central | modulo1, modulo3, logic_stock | Fichero api.php que sustituye a Flask. n8n le llama directamente. |
| F-2B | Web: catalogo y stock | modulo4, modulo12 | Paginas del CMS con diseno WoW mostrando tu catalogo y stock. |
| F-2C | Web: pedidos y clientes | modulo16-19 | Paginas de pedidos, clientes y envios en el CMS. |
| F-2D | Web: extras | modulo15, modulo17 | Influencers, herramientas y panel admin en el CMS. |
| F-3 | n8n + MySQL | modulo_n8n, flujos | Los 5 flujos n8n reconfigurados para MySQL. Sin bugs de SQLite. |
| F-4 | Asistente de voz | asistente_voz.html | El asistente de voz integrado como pagina del CMS. |
| F-5 | Tkinter + MySQL | app.py, todos los modulos | La app de escritorio lee y escribe en MySQL en vez de SQLite. |
| F-6 | WhatsApp API | modulo11 | Cuando tengas el numero verificado. Opcional. |

⚠ Regla de oro de esta guia

Haz UNA fase completa antes de pasar a la siguiente.

Al final de cada fase prueba que todo funciona antes de continuar.

Si algo falla: revisa el log de errores de Apache (XAMPP -> Logs -> Apache error.log).

Guarda una copia de seguridad de catalogo.db antes de empezar la Fase 1.

# FASE 0  —  Instalacion base en Windows 10

Partimos de cero. Al final de esta fase tendras XAMPP, MySQL, SahtoutCMS y n8n funcionando juntos.

## 0.1  Instalar XAMPP

| 1 | Descargar XAMPP |
| --- | --- |
|  | Ve a https://www.apachefriends.org y descarga XAMPP para Windows (version 8.2 o superior). |
|  | Ejecuta el instalador como administrador (clic derecho -> Ejecutar como administrador). |
|  | En la seleccion de componentes marca: Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin. |
|  | Instala en C:\xampp (ruta por defecto, no la cambies). |

| 2 | Arrancar XAMPP |
| --- | --- |
|  | Abre el XAMPP Control Panel (icono en el escritorio o en C:\xampp\xampp-control.exe). |
|  | Haz clic en START junto a Apache. El indicador debe ponerse en verde. |
|  | Haz clic en START junto a MySQL. El indicador debe ponerse en verde. |
|  | Comprueba: abre el navegador y ve a http://localhost. Debe aparecer la pagina de bienvenida de XAMPP. |
|  | Comprueba MySQL: ve a http://localhost/phpmyadmin. Debe abrirse el panel de base de datos. |

🔴 Si Apache no arranca (puerto 80 ocupado)

El problema tipico en Windows es que el puerto 80 lo usa Skype, IIS u otro programa.

Solucion: en XAMPP Control Panel -> Config (junto a Apache) -> httpd.conf

Busca la linea: Listen 80

Cambiala por: Listen 8080

Guarda y vuelve a hacer Start. Usa http://localhost:8080 en vez de http://localhost.

Si tampoco funciona el 8080, prueba con 8888.

## 0.2  Crear la base de datos MySQL

| 3 | Crear la base de datos noxertez |
| --- | --- |
|  | Abre http://localhost/phpmyadmin en el navegador. |
|  | En el panel izquierdo haz clic en 'Nueva' (icono de base de datos). |
|  | Nombre de la base de datos: noxertez |
|  | Cotejamiento (collation): utf8mb4_unicode_ci |
|  | Haz clic en 'Crear'. |
|  | La base de datos 'noxertez' aparecera en el panel izquierdo. |

| 4 | Crear usuario dedicado (recomendado) |
| --- | --- |
|  | En phpMyAdmin haz clic en 'Cuentas de usuario' en el menu superior. |
|  | Haz clic en 'Agregar cuenta de usuario'. |
|  | Nombre de usuario: noxertez_user |
|  | Servidor: localhost |
|  | Contrasena: pon una contrasena segura y anotala (la necesitaras en config.php). |
|  | En 'Base de datos para esta cuenta' marca 'Otorgar todos los privilegios en la base de datos noxertez.*' |
|  | Haz clic en 'Continuar' al final de la pagina. |

## 0.3  Instalar SahtoutCMS

| 5 | Descargar SahtoutCMS |
| --- | --- |
|  | Descarga SahtoutCMS desde el enlace del foro OwnedCore que tienes. |
|  | Extrae el ZIP. Veras una carpeta con archivos PHP, CSS, JS, etc. |
|  | Copia el contenido de esa carpeta a: C:\xampp\htdocs\noxertez\ |
|  | (crea la carpeta 'noxertez' dentro de htdocs si no existe) |
|  | Comprueba: ve a http://localhost/noxertez en el navegador. Debe aparecer el CMS. |

| 6 | Configurar SahtoutCMS para tu base de datos |
| --- | --- |
|  | Busca en la carpeta del CMS un archivo llamado config.php o include/config.php. |
|  | Abrelo con el Bloc de notas o Notepad++. |
|  | Cambia los valores de conexion a la base de datos: |
|  | define('DB_HOST', 'localhost'); |
|  | define('DB_NAME', 'noxertez'); |
|  | define('DB_USER', 'noxertez_user'); |
|  | define('DB_PASS', 'TU_CONTRASENA'); |
|  | Guarda el archivo. |
|  | Si el CMS tiene un instalador web, siguelo hasta completar la instalacion. |

| 7 | Importar tablas base del CMS |
| --- | --- |
|  | El CMS incluye un archivo SQL (normalmente install.sql o database.sql). |
|  | En phpMyAdmin selecciona la base de datos 'noxertez' en el panel izquierdo. |
|  | Haz clic en la pestana 'Importar'. |
|  | Selecciona el archivo SQL del CMS y haz clic en 'Importar'. |
|  | Las tablas del CMS (usuarios, noticias, etc.) se crearan automaticamente. |

## 0.4  Instalar Node.js y n8n

| 8 | Instalar Node.js |
| --- | --- |
|  | Ve a https://nodejs.org y descarga la version LTS para Windows. |
|  | Ejecuta el instalador. Acepta todas las opciones por defecto. |
|  | Al terminar abre CMD (busca 'cmd' en el menu inicio) y escribe: node --version |
|  | Debe aparecer un numero de version tipo v20.x.x. Si aparece, Node.js esta instalado. |

| 9 | Instalar y arrancar n8n |
| --- | --- |
|  | En CMD escribe: npm install -g n8n |
|  | Espera que termine (puede tardar 5-10 minutos, es normal). |
|  | Cuando termine escribe: n8n start |
|  | Abre el navegador en: http://localhost:5678 |
|  | Crea tu cuenta de administrador de n8n (email + contrasena). |
|  | IMPORTANTE: deja esta ventana de CMD abierta mientras uses n8n. |

✅ Arrancar todo junto al iniciar Windows

Para no tener que abrir XAMPP y CMD manualmente cada vez:

1. XAMPP: en el Control Panel marca 'Start Apache at startup' y 'Start MySQL at startup'.

2. n8n: crea un archivo start_n8n.bat en el escritorio con este contenido:

@echo off

cd /d C:\Users\TuNombre\

n8n start

3. Arrastra ese .bat a: Inicio -> Programas -> Inicio (para que arranque solo al encender el PC).

# FASE 1  —  Migrar base de datos SQLite a MySQL

Esta es la fase mas importante. Convertimos tu catalogo.db a MySQL. Una vez hecho esto n8n funcionara sin problemas y toda la app apuntara a una sola base de datos.

⚠ Antes de empezar: haz una copia de seguridad

Copia tu archivo catalogo.db a otra carpeta (ej: Escritorio\backup_catalogo.db).

Esta copia es tu red de seguridad. Si algo falla, tu app Python sigue funcionando con el original.

No borres el catalogo.db original hasta que TODO este migrado y funcionando.

## 1.1  Crear las tablas en MySQL

Abre phpMyAdmin, selecciona la base de datos 'noxertez' y ve a la pestana 'SQL'. Ejecuta este script completo:

-- ================================================

-- TABLAS PRINCIPALES DE NOXERTEZ

-- Ejecutar en phpMyAdmin -> base de datos noxertez -> SQL

-- ================================================

CREATE TABLE IF NOT EXISTS articulos (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

referencia VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,

nombre VARCHAR(255) NOT NULL,

descripcion TEXT,

precio DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,

precio_compra DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,

stock INT DEFAULT 0,

stock_minimo INT DEFAULT 5,

categoria VARCHAR(100),

proveedor VARCHAR(255),

imagen VARCHAR(255),

activo TINYINT(1) DEFAULT 1,

precio_modificado TINYINT(1) DEFAULT 0,

alerta_stock_enviada TINYINT(1) DEFAULT 0,

fecha_alta DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

fecha_modificacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clientes (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(255) NOT NULL,

telefono VARCHAR(50),

email VARCHAR(255),

direccion TEXT,

ciudad VARCHAR(100),

notas TEXT,

activo TINYINT(1) DEFAULT 1,

fecha_alta DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS pedidos (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

numero_pedido VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,

cliente_id INT,

nombre_cliente VARCHAR(255),

telefono VARCHAR(50),

items_json TEXT,

total DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,

estado ENUM('borrador','pendiente','preparando','enviado','entregado','cancelado') DEFAULT 'pendiente',

canal VARCHAR(50) DEFAULT 'manual',

notas TEXT,

fecha_pedido DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

fecha_entrega DATETIME,

seguimiento_enviado TINYINT(1) DEFAULT 0,

FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id) ON DELETE SET NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS envios (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

pedido_id INT,

numero_pedido VARCHAR(50),

transportista VARCHAR(100),

numero_seguimiento VARCHAR(255),

estado VARCHAR(50) DEFAULT 'preparando',

fecha_envio DATETIME,

fecha_entrega_estimada DATE,

notas TEXT,

FOREIGN KEY (pedido_id) REFERENCES pedidos(id) ON DELETE SET NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ventas (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

numero_venta VARCHAR(50) UNIQUE,

pedido_id INT,

cliente_id INT,

total DECIMAL(10,2),

descuento DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,

forma_pago VARCHAR(50) DEFAULT 'efectivo',

fecha_venta DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

notas TEXT

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tareas (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

descripcion TEXT NOT NULL,

prioridad ENUM('alta','media','baja') DEFAULT 'media',

fecha_limite DATE,

completada TINYINT(1) DEFAULT 0,

fecha_creacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS notificaciones (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

tipo VARCHAR(50),

mensaje TEXT,

fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

leida TINYINT(1) DEFAULT 0

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS seguimientos_pendientes (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

numero_pedido VARCHAR(50),

telefono VARCHAR(50),

nombre_cliente VARCHAR(255),

texto_mensaje TEXT,

fecha_creacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

enviado TINYINT(1) DEFAULT 0

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS influencers (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(255),

red_social VARCHAR(100),

usuario VARCHAR(255),

seguidores INT DEFAULT 0,

contacto VARCHAR(255),

notas TEXT,

activo TINYINT(1) DEFAULT 1,

fecha_alta DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- Tabla de configuracion general de la app

CREATE TABLE IF NOT EXISTS config (

clave VARCHAR(100) PRIMARY KEY,

valor TEXT

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

INSERT IGNORE INTO config (clave, valor) VALUES

('nombre_tienda', 'Noxertez'),

('moneda', 'EUR'),

('iva', '21'),

('version', '3.0');

## 1.2  Exportar datos de SQLite e importar en MySQL

| 1 | Instalar herramienta de conversion |
| --- | --- |
|  | Descarga DB Browser for SQLite (gratis): https://sqlitebrowser.org |
|  | Instalalo en tu PC. Con el puedes ver y exportar los datos de catalogo.db. |

| 2 | Exportar cada tabla de SQLite |
| --- | --- |
|  | Abre catalogo.db con DB Browser for SQLite. |
|  | En el panel izquierdo veras todas tus tablas (articulos, pedidos, clientes, etc.). |
|  | Para cada tabla: haz clic derecho -> 'Export as CSV'. |
|  | Guarda los CSV en una carpeta (ej: C:\migracion\csv\). |
|  | Tablas a exportar: articulos, clientes, pedidos, ventas, envios (las que tengas). |

| 3 | Importar CSV en MySQL via phpMyAdmin |
| --- | --- |
|  | En phpMyAdmin selecciona la base de datos 'noxertez'. |
|  | Haz clic en la tabla destino (ej: 'articulos'). |
|  | Haz clic en la pestana 'Importar'. |
|  | Selecciona el CSV correspondiente. |
|  | En 'Formato' elige CSV y marca 'La primera linea contiene nombres de columnas'. |
|  | Haz clic en 'Importar'. Los datos se copiaran a MySQL. |
|  | Repite para cada tabla. |

💡 Si las columnas no coinciden exactamente

Es normal que SQLite tenga columnas con nombres ligeramente distintos.

En phpMyAdmin puedes editar el CSV antes de importarlo.

O usa la herramienta online: https://www.rebasedata.com/convert-sqlite-to-mysql

Sube tu catalogo.db y te descarga el SQL listo para importar en MySQL directamente.

Es la opcion mas rapida si tienes muchos datos.

# FASE 2A  —  API PHP central (nucleo de la app)

Sustituimos el servidor Flask (modulo14_servidor_web.py + server_standalone.py) por un fichero PHP que actua como API. n8n y el CMS llamaran a este fichero en vez de a Flask.

## 2A.1  Correspondencia de modulos Python -> PHP

| Archivo Noxertez (Python) | Equivalente en CMS | Que contiene / funcion |
| --- | --- | --- |
| modulo1_nucleo.py | api/db.php | Conexion a MySQL y funciones base de datos |
| modulo3_gestion.py | api/gestion.php | Logica de negocio: crear pedido, buscar articulo, etc. |
| logic_stock.py | api/stock.php | Calculos de stock, alertas de minimo |
| modulo14_servidor_web.py | api/index.php | Punto de entrada de la API (rutas HTTP) |
| server_standalone.py | — (eliminado) | Lo hace Apache directamente |
| start_cloudflare.py | — (opcional) | Cloudflare Tunnel sigue igual si lo necesitas |
| config_app.json | api/config.php | Configuracion de la app |

## 2A.2  Estructura de carpetas en el CMS

Dentro de C:\xampp\htdocs\noxertez\ crea esta estructura:

C:\xampp\htdocs\noxertez\

├── index.php              <- pagina principal del CMS (ya existe)

├── config.php             <- configuracion del CMS (ya existe, editar)

├── api\                  <- NUEVO: carpeta de la API

│   ├── config.php         <- conexion MySQL

│   ├── index.php          <- router de la API

│   ├── articulos.php      <- endpoint articulos

│   ├── pedidos.php        <- endpoint pedidos

│   ├── clientes.php       <- endpoint clientes

│   ├── stock.php          <- endpoint stock

│   ├── ventas.php         <- endpoint ventas

│   ├── tareas.php         <- endpoint tareas (asistente voz)

│   └── notificaciones.php <- endpoint notificaciones

├── pages\                <- NUEVO: paginas personalizadas del CMS

│   ├── catalogo.php

│   ├── pedidos.php

│   ├── clientes.php

│   ├── stock.php

│   ├── ventas.php

│   ├── envios.php

│   ├── influencers.php

│   └── herramientas.php

└── assets\               <- CSS/JS extra que anadamos

## 2A.3  Archivo de configuracion: api/config.php

Crea el archivo C:\xampp\htdocs\noxertez\api\config.php con este contenido:

<?php

// Configuracion de conexion a MySQL

// EDITA estos valores con los que pusiste al crear el usuario

define('DB_HOST', 'localhost');

define('DB_NAME', 'noxertez');

define('DB_USER', 'noxertez_user');

define('DB_PASS', 'TU_CONTRASENA_AQUI');

define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');

// Configuracion general

define('APP_VERSION', '3.0');

define('API_KEY', 'noxertez_api_2024');  // Cambia esto

// Funcion de conexion (reutilizable en todos los endpoints)

function conectar() {

$dsn = 'mysql:host='.DB_HOST.';dbname='.DB_NAME.';charset='.DB_CHARSET;

$opciones = [

PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,

PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,

PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false

];

try {

return new PDO($dsn, DB_USER, DB_PASS, $opciones);

} catch (PDOException $e) {

http_response_code(500);

die(json_encode(['error' => 'Error de conexion: ' . $e->getMessage()]));

}

}

// Cabeceras para que n8n pueda llamar a la API

header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');

header('Access-Control-Allow-Origin: *');

header('Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS');

header('Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-API-Key');

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'OPTIONS') {

http_response_code(200);

exit();

}

?>

## 2A.4  Router principal: api/index.php

Este archivo recibe todas las peticiones de n8n y las enruta al endpoint correcto:

<?php

require_once 'config.php';

// Leer la ruta solicitada: /api/articulos, /api/pedidos, etc.

$ruta = $_GET['ruta'] ?? '';

$metodo = $_SERVER['REQUEST_METHOD'];

$body = json_decode(file_get_contents('php://input'), true) ?? [];

// Enrutar a cada modulo

switch($ruta) {

case 'articulos':   require 'articulos.php';   break;

case 'pedidos':     require 'pedidos.php';     break;

case 'clientes':    require 'clientes.php';    break;

case 'stock':       require 'stock.php';       break;

case 'ventas':      require 'ventas.php';      break;

case 'tareas':      require 'tareas.php';      break;

case 'notificaciones': require 'notificaciones.php'; break;

default:

http_response_code(404);

echo json_encode(['error' => 'Ruta no encontrada: ' . $ruta]);

}

?>

✅ Como llamar a la API desde n8n (nueva URL)

En vez de http://localhost:5000 (Flask) ahora usas:

http://localhost/noxertez/api/index.php?ruta=pedidos

http://localhost/noxertez/api/index.php?ruta=articulos

http://localhost/noxertez/api/index.php?ruta=stock

El metodo HTTP (GET, POST, PUT) y el body JSON siguen igual que antes.

## 2A.5  Endpoint articulos: api/articulos.php

<?php

require_once 'config.php';

$db = conectar();

if ($metodo === 'GET') {

// Listar todos o buscar por referencia

$ref = $_GET['referencia'] ?? null;

if ($ref) {

$stmt = $db->prepare('SELECT * FROM articulos WHERE referencia = ? AND activo = 1');

$stmt->execute([$ref]);

echo json_encode($stmt->fetch());

} else {

$stmt = $db->query('SELECT * FROM articulos WHERE activo = 1 ORDER BY nombre');

echo json_encode($stmt->fetchAll());

}

}

elseif ($metodo === 'POST') {

// Crear o actualizar articulo

$stmt = $db->prepare(

'INSERT INTO articulos (referencia, nombre, descripcion, precio, precio_compra, stock, categoria)

VALUES (:ref, :nombre, :desc, :precio, :precio_compra, :stock, :cat)

ON DUPLICATE KEY UPDATE

nombre=:nombre, precio=:precio, stock=:stock, precio_modificado=1'

);

$stmt->execute([

'ref'          => $body['referencia'],

'nombre'       => $body['nombre'],

'desc'         => $body['descripcion'] ?? '',

'precio'       => $body['precio'] ?? 0,

'precio_compra'=> $body['precio_compra'] ?? 0,

'stock'        => $body['stock'] ?? 0,

'cat'          => $body['categoria'] ?? ''

]);

echo json_encode(['ok' => true, 'id' => $db->lastInsertId()]);

}

elseif ($metodo === 'PUT') {

// Actualizar stock

$ref = $body['referencia'] ?? '';

$stock = $body['stock'] ?? 0;

$stmt = $db->prepare('UPDATE articulos SET stock = ?, alerta_stock_enviada = 0 WHERE referencia = ?');

$stmt->execute([$stock, $ref]);

echo json_encode(['ok' => true]);

}

?>

## 2A.6  Endpoint pedidos: api/pedidos.php

<?php

require_once 'config.php';

$db = conectar();

if ($metodo === 'GET') {

$estado = $_GET['estado'] ?? null;

$num    = $_GET['numero_pedido'] ?? null;

if ($num) {

$stmt = $db->prepare('SELECT * FROM pedidos WHERE numero_pedido = ?');

$stmt->execute([$num]);

echo json_encode($stmt->fetch());

} elseif ($estado) {

$stmt = $db->prepare('SELECT * FROM pedidos WHERE estado = ? ORDER BY fecha_pedido DESC');

$stmt->execute([$estado]);

echo json_encode($stmt->fetchAll());

} else {

$stmt = $db->query('SELECT * FROM pedidos ORDER BY fecha_pedido DESC LIMIT 100');

echo json_encode($stmt->fetchAll());

}

}

elseif ($metodo === 'POST') {

// Crear nuevo pedido

$num = 'PED-' . time();

$stmt = $db->prepare(

'INSERT INTO pedidos (numero_pedido, nombre_cliente, telefono, items_json, total, estado, canal, notas)

VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)'

);

$stmt->execute([

$num,

$body['nombre_cliente'] ?? 'Sin nombre',

$body['telefono'] ?? '',

json_encode($body['items'] ?? []),

$body['total'] ?? 0,

$body['estado'] ?? 'pendiente',

$body['canal'] ?? 'manual',

$body['notas'] ?? ''

]);

echo json_encode(['ok' => true, 'numero_pedido' => $num, 'id' => $db->lastInsertId()]);

}

elseif ($metodo === 'PUT') {

// Cambiar estado del pedido

$stmt = $db->prepare(

'UPDATE pedidos SET estado = ?,

fecha_entrega = IF(? = "entregado", NOW(), fecha_entrega)

WHERE numero_pedido = ?'

);

$stmt->execute([$body['estado'], $body['estado'], $body['numero_pedido']]);

echo json_encode(['ok' => true]);

}

?>

## 2A.7  Endpoint stock y tareas

<?php // api/stock.php

require_once 'config.php';

$db = conectar();

if ($metodo === 'GET') {

// Articulos con stock bajo

$stmt = $db->query(

'SELECT referencia, nombre, stock, stock_minimo FROM articulos

WHERE activo = 1 AND stock <= stock_minimo AND alerta_stock_enviada = 0'

);

echo json_encode($stmt->fetchAll());

}

elseif ($metodo === 'POST') {

// Buscar stock de un articulo por nombre (para el asistente de voz)

$busqueda = '%' . ($body['busqueda'] ?? '') . '%';

$stmt = $db->prepare(

'SELECT referencia, nombre, stock FROM articulos

WHERE (nombre LIKE ? OR referencia LIKE ?) AND activo = 1 LIMIT 5'

);

$stmt->execute([$busqueda, $busqueda]);

echo json_encode($stmt->fetchAll());

}

?>

<?php // api/tareas.php

require_once 'config.php';

$db = conectar();

if ($metodo === 'GET') {

$stmt = $db->query(

'SELECT * FROM tareas WHERE completada = 0

ORDER BY FIELD(prioridad,"alta","media","baja"), fecha_limite ASC LIMIT 10'

);

echo json_encode($stmt->fetchAll());

}

elseif ($metodo === 'POST') {

$stmt = $db->prepare(

'INSERT INTO tareas (descripcion, prioridad, fecha_limite) VALUES (?, ?, ?)'

);

$stmt->execute([

$body['descripcion'],

$body['prioridad'] ?? 'media',

$body['fecha_limite'] ?? null

]);

echo json_encode(['ok' => true, 'id' => $db->lastInsertId()]);

}

?>

# FASE 2B  —  Paginas del CMS: catalogo y stock

Ahora adaptamos las paginas del SahtoutCMS. El truco es conservar el diseno WoW (colores, cabecera, menus) y reemplazar SOLO el contenido central por tus datos de negocio.

## 2B.1  Entender la estructura de paginas del CMS

SahtoutCMS usa un sistema de plantillas. Cada pagina tiene esta estructura:

<?php

// Al principio de cada pagina del CMS incluyes su cabecera:

include('include/header.php');   // cabecera WoW, menu de navegacion

// Aqui va el CONTENIDO de tu pagina (lo que tu cambias)

// ...

// Al final incluyes el pie:

include('include/footer.php');   // pie de pagina WoW

El header.php y footer.php los dejas tal cual: tienen el diseno WoW. Tu solo tocas lo de en medio.

## 2B.2  Pagina del catalogo de articulos

Crea el archivo pages/catalogo.php:

<?php

// pages/catalogo.php - Reemplaza la pagina de 'tienda de items WoW'

include('../include/header.php');

// Llamar a la API PHP para obtener articulos

$articulos = json_decode(file_get_contents(

'http://localhost/noxertez/api/index.php?ruta=articulos'

), true);

?>

<!-- Titulo con estilo WoW -->

<div class='panel-titulo'>

<h1>Catalogo de Articulos</h1>

<button onclick='abrirModal("nuevo")' class='btn-wow'>+ Nuevo Articulo</button>

</div>

<!-- Buscador -->

<input type='text' id='buscador' placeholder='Buscar articulo...'

oninput='filtrar()' class='input-wow'>

<!-- Tabla de articulos con estilo WoW -->

<table class='tabla-wow' id='tablaArticulos'>

<thead>

<tr>

<th>Referencia</th>

<th>Nombre</th>

<th>Stock</th>

<th>Precio</th>

<th>Categoria</th>

<th>Acciones</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<?php foreach($articulos as $art): ?>

<tr class='<?= $art['stock'] <= $art['stock_minimo'] ? "fila-alerta" : "" ?>'>

<td><code><?= htmlspecialchars($art['referencia']) ?></code></td>

<td><?= htmlspecialchars($art['nombre']) ?></td>

<td class='<?= $art['stock'] <= $art['stock_minimo'] ? "stock-bajo" : "stock-ok" ?>'>

<?= $art['stock'] ?> uds

</td>

<td><?= number_format($art['precio'], 2) ?> EUR</td>

<td><?= htmlspecialchars($art['categoria'] ?? '—') ?></td>

<td>

<button onclick='editarArticulo(<?= $art['id'] ?>)' class='btn-mini'>Editar</button>

<button onclick='ajustarStock("<?= $art['referencia'] ?>")' class='btn-mini'>Stock</button>

</td>

</tr>

<?php endforeach; ?>

</tbody>

</table>

<script>

function filtrar() {

const texto = document.getElementById('buscador').value.toLowerCase();

const filas = document.querySelectorAll('#tablaArticulos tbody tr');

filas.forEach(f => {

f.style.display = f.textContent.toLowerCase().includes(texto) ? '' : 'none';

});

}

</script>

<?php include('../include/footer.php'); ?>

## 2B.3  Pagina de control de stock

Crea pages/stock.php mostrando las alertas de stock bajo y el historial:

<?php

include('../include/header.php');

$stock_bajo = json_decode(file_get_contents(

'http://localhost/noxertez/api/index.php?ruta=stock'

), true);

?>

<div class='panel-titulo'>

<h1>Control de Stock</h1>

<span class='badge-alerta'><?= count($stock_bajo) ?> alertas</span>

</div>

<?php if (!empty($stock_bajo)): ?>

<div class='alerta-wow'>

<h3>Articulos con stock bajo</h3>

<table class='tabla-wow'>

<thead><tr><th>Referencia</th><th>Nombre</th>

<th>Stock actual</th><th>Stock minimo</th><th>Accion</th></tr></thead>

<tbody>

<?php foreach($stock_bajo as $art): ?>

<tr class='fila-alerta'>

<td><?= htmlspecialchars($art['referencia']) ?></td>

<td><?= htmlspecialchars($art['nombre']) ?></td>

<td class='stock-bajo'><?= $art['stock'] ?> uds</td>

<td><?= $art['stock_minimo'] ?> uds</td>

<td><button onclick='reponer("<?= $art['referencia'] ?>")' class='btn-wow'>

Reponer</button></td>

</tr>

<?php endforeach; ?>

</tbody>

</table>

</div>

<?php endif; ?>

<?php include('../include/footer.php'); ?>

# FASE 2C  —  Paginas: pedidos, clientes, ventas y envios

## 2C.1  Pagina de pedidos

Crea pages/pedidos.php. Esta pagina reemplaza la gestion de 'cuentas de jugador WoW' por tus pedidos:

<?php

include('../include/header.php');

// Filtro por estado

$estado = $_GET['estado'] ?? 'pendiente';

$pedidos = json_decode(file_get_contents(

'http://localhost/noxertez/api/index.php?ruta=pedidos&estado=' . urlencode($estado)

), true);

?>

<div class='panel-titulo'>

<h1>Pedidos</h1>

<button onclick='abrirNuevoPedido()' class='btn-wow'>+ Nuevo Pedido</button>

</div>

<!-- Filtros rapidos de estado -->

<div class='filtros-estado'>

<?php

$estados = ['pendiente','preparando','enviado','entregado','borrador','cancelado'];

foreach($estados as $e):?>

<a href='?estado=<?= $e ?>' class='btn-filtro <?= $estado===$e ? "activo" : "" ?>'>

<?= ucfirst($e) ?>

</a>

<?php endforeach; ?>

</div>

<table class='tabla-wow'>

<thead>

<tr><th>Num. Pedido</th><th>Cliente</th><th>Total</th>

<th>Canal</th><th>Fecha</th><th>Estado</th><th>Acciones</th></tr>

</thead>

<tbody>

<?php foreach($pedidos as $p): ?>

<tr>

<td><strong><?= htmlspecialchars($p['numero_pedido']) ?></strong></td>

<td><?= htmlspecialchars($p['nombre_cliente']) ?></td>

<td><?= number_format($p['total'], 2) ?> EUR</td>

<td><?= htmlspecialchars($p['canal']) ?></td>

<td><?= date('d/m/Y H:i', strtotime($p['fecha_pedido'])) ?></td>

<td><span class='estado-<?= $p['estado'] ?>'><?= ucfirst($p['estado']) ?></span></td>

<td>

<button onclick='verPedido("<?= $p['numero_pedido'] ?>")' class='btn-mini'>Ver</button>

<button onclick='cambiarEstado("<?= $p['numero_pedido'] ?>")' class='btn-mini'>Estado</button>

</td>

</tr>

<?php endforeach; ?>

</tbody>

</table>

<?php include('../include/footer.php'); ?>

## 2C.2  Pagina de clientes

<?php

include('../include/header.php');

$db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=noxertez;charset=utf8mb4',

'noxertez_user', 'TU_CONTRASENA');

$clientes = $db->query(

'SELECT c.*, COUNT(p.id) as total_pedidos, COALESCE(SUM(p.total),0) as total_gastado

FROM clientes c LEFT JOIN pedidos p ON p.nombre_cliente = c.nombre

WHERE c.activo = 1 GROUP BY c.id ORDER BY c.nombre'

)->fetchAll();

?>

<div class='panel-titulo'>

<h1>Clientes</h1>

<button onclick='nuevoCliente()' class='btn-wow'>+ Nuevo Cliente</button>

</div>

<input type='text' id='buscador' placeholder='Buscar cliente...' oninput='filtrar()' class='input-wow'>

<table class='tabla-wow' id='tablaClientes'>

<thead>

<tr><th>Nombre</th><th>Telefono</th><th>Email</th>

<th>Pedidos</th><th>Total gastado</th><th>Acciones</th></tr>

</thead>

<tbody>

<?php foreach($clientes as $c): ?>

<tr>

<td><?= htmlspecialchars($c['nombre']) ?></td>

<td><?= htmlspecialchars($c['telefono'] ?? '—') ?></td>

<td><?= htmlspecialchars($c['email'] ?? '—') ?></td>

<td><?= $c['total_pedidos'] ?></td>

<td><?= number_format($c['total_gastado'], 2) ?> EUR</td>

<td><button onclick='verCliente(<?= $c['id'] ?>)' class='btn-mini'>Ver</button></td>

</tr>

<?php endforeach; ?>

</tbody>

</table>

<?php include('../include/footer.php'); ?>

# FASE 2D  —  Paginas extras: influencers y herramientas

## 2D.1  Pagina de influencers (modulo17)

<?php

// pages/influencers.php

include('../include/header.php');

$db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=noxertez;charset=utf8mb4','noxertez_user','TU_PASS');

$influencers = $db->query('SELECT * FROM influencers WHERE activo=1 ORDER BY seguidores DESC')->fetchAll();

?>

<div class='panel-titulo'>

<h1>Influencers</h1>

<button onclick='nuevoInfluencer()' class='btn-wow'>+ Anadir</button>

</div>

<table class='tabla-wow'>

<thead><tr><th>Nombre</th><th>Red Social</th><th>Usuario</th>

<th>Seguidores</th><th>Contacto</th><th>Acciones</th></tr></thead>

<tbody>

<?php foreach($influencers as $i): ?>

<tr>

<td><?= htmlspecialchars($i['nombre']) ?></td>

<td><?= htmlspecialchars($i['red_social']) ?></td>

<td>@<?= htmlspecialchars($i['usuario']) ?></td>

<td><?= number_format($i['seguidores']) ?></td>

<td><?= htmlspecialchars($i['contacto'] ?? '—') ?></td>

<td><button onclick='editarInfluencer(<?= $i['id'] ?>)' class='btn-mini'>Editar</button></td>

</tr>

<?php endforeach; ?>

</tbody>

</table>

<?php include('../include/footer.php'); ?>

## 2D.2  Panel de herramientas y resumen (modulo15)

<?php

// pages/herramientas.php - Panel con estadisticas del dia

include('../include/header.php');

$db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=noxertez;charset=utf8mb4','noxertez_user','TU_PASS');

$stats = $db->query(

'SELECT

COUNT(*) as total_pedidos,

COALESCE(SUM(total),0) as facturado,

COUNT(DISTINCT nombre_cliente) as clientes

FROM pedidos

WHERE DATE(fecha_pedido) = CURDATE()

AND estado NOT IN ("cancelado","borrador")'

)->fetch();

$stock_bajo = $db->query(

'SELECT COUNT(*) as n FROM articulos WHERE stock <= stock_minimo AND activo=1'

)->fetch()['n'];

$tareas = $db->query(

'SELECT COUNT(*) as n FROM tareas WHERE completada=0'

)->fetch()['n'];

?>

<div class='panel-titulo'><h1>Panel Principal</h1></div>

<!-- Tarjetas estilo WoW con las estadisticas del dia -->

<div class='grid-tarjetas'>

<div class='tarjeta-wow'>

<div class='tarjeta-icono'>📦</div>

<div class='tarjeta-numero'><?= $stats['total_pedidos'] ?></div>

<div class='tarjeta-label'>Pedidos hoy</div>

</div>

<div class='tarjeta-wow'>

<div class='tarjeta-icono'>💰</div>

<div class='tarjeta-numero'><?= number_format($stats['facturado'],2) ?> EUR</div>

<div class='tarjeta-label'>Facturado hoy</div>

</div>

<div class='tarjeta-wow <?= $stock_bajo > 0 ? "tarjeta-alerta" : "" ?>'>

<div class='tarjeta-icono'>⚠️</div>

<div class='tarjeta-numero'><?= $stock_bajo ?></div>

<div class='tarjeta-label'>Stock bajo</div>

</div>

<div class='tarjeta-wow'>

<div class='tarjeta-icono'>✅</div>

<div class='tarjeta-numero'><?= $tareas ?></div>

<div class='tarjeta-label'>Tareas pendientes</div>

</div>

</div>

<?php include('../include/footer.php'); ?>

# FASE 3  —  n8n conectado a MySQL

Esta fase resuelve el problema original: los 5 flujos de n8n ahora usan MySQL en vez de SQLite. Sin bugs, sin bloqueos.

## 3.1  Crear la credencial MySQL en n8n

| 1 | Configurar credencial MySQL en n8n |
| --- | --- |
|  | Abre n8n en http://localhost:5678 |
|  | Menu izquierdo -> Settings -> Credentials -> Add Credential |
|  | Busca 'MySQL' y seleccionalo. |
|  | Rellena los campos: |
|  | Host: localhost |
|  | Database: noxertez |
|  | User: noxertez_user |
|  | Password: TU_CONTRASENA |
|  | Port: 3306 |
|  | Haz clic en 'Test connection'. Debe aparecer 'Connection successful'. |
|  | Guarda con el nombre: MySQL Noxertez |

## 3.2  Cambios en los flujos de n8n

En cada uno de los 5 flujos JSON que ya tienes, el unico cambio es sustituir el nodo SQLite por MySQL. El resto del flujo queda exactamente igual.

✅ Cambio en cada flujo: SQLite -> MySQL

Abre cada flujo en n8n.

Haz clic en cualquier nodo de tipo 'SQLite'.

En el panel derecho cambia el tipo a 'MySQL'.

Selecciona la credencial 'MySQL Noxertez'.

Las queries SQL son identicas: MySQL entiende exactamente la misma sintaxis.

Excepcion: cambia datetime('now') por NOW() en las queries.

Ejemplo: WHERE date(fecha_pedido) = date('now') -> WHERE DATE(fecha_pedido) = CURDATE()

Guarda y activa el flujo. Eso es todo.

## 3.3  Actualizacion del modulo_n8n.py para MySQL

En tu app Tkinter, el modulo_n8n.py no cambia nada: sigue llamando a n8n por HTTP exactamente igual. El cambio de base de datos es transparente para la app de escritorio.

📌 Lo que SI cambia en modulo_n8n.py

La funcion inicializar_tablas() ya no hace falta: las tablas las crea la Fase 1.

La funcion obtener_notificaciones_nuevas() y similares ahora conectan a MySQL:

import mysql.connector en vez de import sqlite3

conn = mysql.connector.connect(host='localhost', database='noxertez',

user='noxertez_user', password='TU_PASS')

El resto de la logica es identica.

Instala el conector: pip install mysql-connector-python

# FASE 4  —  Asistente de voz integrado en el CMS

El asistente_voz.html que ya tienes se integra como una pagina mas del CMS. Solo hay que cambiar la URL de n8n y envolverlo en la plantilla del CMS.

| 1 | Crear pages/asistente.php |
| --- | --- |
|  | Crea el archivo pages/asistente.php. |
|  | Al principio pon: include('../include/header.php'); |
|  | En el medio pega el contenido del <body> de tu asistente_voz.html (el panel completo). |
|  | Cambia la constante N8N_URL en el JavaScript: |
|  | const N8N_URL = 'http://localhost:5678/webhook/asistente'; |
|  | Al final pon: include('../include/footer.php'); |
|  | El asistente queda integrado con el diseno WoW del CMS. |

| 2 | Anadir enlace en el menu del CMS |
| --- | --- |
|  | Busca el archivo include/menu.php o include/navbar.php del CMS. |
|  | Anade un enlace al asistente: |
|  | <a href='/noxertez/pages/asistente.php'>🎙️ Asistente</a> |
|  | Guarda. El enlace aparecera en la barra de navegacion del CMS. |

# FASE 5  —  App de escritorio Tkinter apuntando a MySQL

La app de escritorio sigue funcionando. Solo hay que cambiar la conexion de SQLite a MySQL en el modulo central.

## 5.1  Instalar el conector MySQL para Python

# Abre CMD y ejecuta:

pip install mysql-connector-python

# Verifica que funciona:

python -c "import mysql.connector; print('OK')"

## 5.2  Cambios en modulo1_nucleo.py

Busca en modulo1_nucleo.py la funcion de conexion a la base de datos. Es algo parecido a esto:

# ANTES (SQLite):

import sqlite3

def conectar():

return sqlite3.connect('catalogo.db')

# DESPUES (MySQL):

import mysql.connector

DB_CONFIG = {

'host': 'localhost',

'database': 'noxertez',

'user': 'noxertez_user',

'password': 'TU_CONTRASENA',

'charset': 'utf8mb4'

}

def conectar():

return mysql.connector.connect(**DB_CONFIG)

# IMPORTANTE: en MySQL los placeholders son %s en vez de ?

# ANTES: cursor.execute('SELECT * FROM articulos WHERE id = ?', (id,))

# DESPUES: cursor.execute('SELECT * FROM articulos WHERE id = %s', (id,))

# Y necesitas hacer commit() para INSERT/UPDATE/DELETE:

# conn = conectar()

# cursor = conn.cursor(dictionary=True)  # para obtener dicts en vez de tuplas

# cursor.execute('INSERT INTO ...')

# conn.commit()  # <- ESTO ES NUEVO, en SQLite no hacia falta

# conn.close()

## 5.3  Resumen de diferencias SQLite vs MySQL en Python

| Concepto | SQLite (antes) | MySQL (ahora) |
| --- | --- | --- |
| Import | import sqlite3 | import mysql.connector |
| Conectar | sqlite3.connect('archivo.db') | mysql.connector.connect(**DB_CONFIG) |
| Placeholder | ? (signo de interrogacion) | % s (porcentaje s) |
| Commit | No hace falta | conn.commit() obligatorio |
| Filas como dict | row_factory = sqlite3.Row | cursor(dictionary=True) |
| Fecha actual en SQL | datetime('now') | NOW() |
| Fecha de hoy en SQL | date('now') | CURDATE() |

# FASE 6  —  WhatsApp Business (cuando este listo)

Esta fase es opcional y para el futuro, cuando tengas el numero de telefono verificado en Meta. No hace falta hacerla ahora.

📋 Que cambia cuando tengas WhatsApp API

El Flujo 01 de n8n ya tiene la estructura lista. Solo hay que activar la rama de WhatsApp.

Anadir variables en n8n: WA_TOKEN, WA_PHONE_ID (igual que explicaba la guia anterior).

El webhook de Meta apuntara a n8n directamente: http://TU-DOMINIO/webhook/whatsapp-incoming

Para el dominio publico sigues usando Cloudflare Tunnel (tus scripts .bat ya estan listos).

modulo11_whatsapp.py de la app Tkinter quedara en modo 'solo consulta': n8n gestiona los mensajes.

# Anadir las paginas al menu del CMS

Una vez creadas todas las paginas PHP, hay que enlazarlas en el menu de navegacion del SahtoutCMS. Busca el archivo de menu del CMS (suele ser include/menu.php, include/nav.php o similar) y anade estos enlaces:

<!-- Anadir en el menu del CMS (busca donde estan los otros enlaces) -->

<li><a href='/noxertez/pages/herramientas.php'>Panel Principal</a></li>

<li><a href='/noxertez/pages/catalogo.php'>Catalogo</a></li>

<li><a href='/noxertez/pages/stock.php'>Stock</a></li>

<li><a href='/noxertez/pages/pedidos.php'>Pedidos</a></li>

<li><a href='/noxertez/pages/clientes.php'>Clientes</a></li>

<li><a href='/noxertez/pages/ventas.php'>Ventas</a></li>

<li><a href='/noxertez/pages/envios.php'>Envios</a></li>

<li><a href='/noxertez/pages/influencers.php'>Influencers</a></li>

<li><a href='/noxertez/pages/asistente.php'>Asistente Voz</a></li>

# Orden de trabajo recomendado por sesiones

Como los creditos de IA son limitados, aqui tienes como dividir el trabajo en sesiones independientes:

| Sesion | Fase | Duracion aprox. | Al terminar puedes... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FASE 0: Instalar XAMPP + MySQL + n8n | 1-2 horas | Acceder a http://localhost y http://localhost:5678 |
| 2 | FASE 1: Migrar SQLite a MySQL | 1 hora | Ver tus datos en phpMyAdmin |
| 3 | FASE 0 cont: Instalar SahtoutCMS | 30 min | Ver el diseno WoW en http://localhost/noxertez |
| 4 | FASE 2A: API PHP (config + endpoints) | 1-2 horas | Llamar a la API desde el navegador y ver datos JSON |
| 5 | FASE 2B: Paginas catalogo y stock | 1 hora | Ver tu catalogo con diseno WoW en el navegador |
| 6 | FASE 2C: Paginas pedidos y clientes | 1 hora | Gestionar pedidos desde el navegador |
| 7 | FASE 2D + FASE 4: Extras + voz | 1 hora | Panel completo con asistente de voz integrado |
| 8 | FASE 3: n8n con MySQL | 30 min | n8n sin bugs de SQLite, flujos funcionando |
| 9 | FASE 5: Tkinter con MySQL | 1-2 horas | App de escritorio y web sincronizadas en MySQL |

💡 Consejo clave para trabajar con creditos limitados

Al inicio de cada sesion nueva dile a Claude: 'Estoy en la Fase X del proyecto Noxertez'.

Adjunta esta guia como contexto o menciona el numero de fase y que acabas de terminar.

Cada fase esta disenada para ser completamente independiente.

Si algo falla en una fase, no avances a la siguiente hasta resolverlo.

Guarda siempre una copia del archivo PHP o JSON que estes editando antes de modificarlo.